# 宠物症状自查 / 就医导航微信小程序 - 完整PRD需求文档

基于《最终商业级开发方案（终极版）》撰写
适用技术栈：微信小程序 + 微信云开发 + Claude Code（AI辅助开发）
版本：V1.0
更新日期：2025年

## 目录

- 项目概述

- 用户角色与核心场景

- 产品功能范围（分阶段）

- 非功能需求

- 页面结构与交互流程

- 数据模型设计（数据库表）

- AI模型调用与成本控制方案

- 接口清单（云函数）

- 数据埋点需求

- 验收标准

## 1. 项目概述

### 1.1 项目名称

宠物症状自查 / 就医导航微信小程序

### 1.2 项目定位

基于微信生态的宠物症状风险评估 + 就医导航工具，不做在线诊疗，不替代兽医。

### 1.3 目标用户

- 新手养宠人

- 独居养宠人

- 异地养宠人

- 中老年宠主

### 1.4 核心价值

- 缓解宠物主人的焦虑

- 帮助判断是否需要就医

- 快速找到附近可信任的宠物医院（尤其夜间急诊）

### 1.5 技术栈

- 前端：微信小程序原生框架

- 后端：微信云开发（CloudBase）

- 数据库：云开发数据库（JSON文档型）

- AI模型：DeepSeek（主，低成本） + Claude（高风险/图片分析）

- 地图：腾讯地图小程序插件

- 支付：微信支付

### 1.6 开发原则

- 分阶段开发，避免功能过重

- 优先验证用户付费意愿

- 严守医疗合规红线

- 数据驱动迭代

## 2. 用户角色与核心场景

| 角色 | 场景 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 新手宠主 | 宠物第一次呕吐/拉稀 | 想知道严不严重，要不要去医院 |
| 独居宠主 | 深夜宠物突发抽搐 | 快速找到24小时急诊医院 |
| 异地宠主 | 宠物寄养后出现症状 | 远程评估风险，指导朋友处理 |
| 中老年宠主 | 宠物慢性病（肾病/糖尿病） | 记录体征，定期复查提醒 |
| 平台运营 | 审核内容、管理商家 | 后台配置敏感词、查看数据 |

## 3. 产品功能范围（分阶段）

### 3.1 V1.0 种子版（4周）—— 验证核心流程

目标：验证用户是否愿意使用自查和导航功能。

#### 功能清单

- 首页（症状自查入口 + 急救通道按钮）

- 症状自查（仅猫狗，20个常见症状，结构化点选 + 文本补充）

- 风险分级（纯规则引擎：低/中/高三级）

- 急救通道（红色按钮 → 定位 → 显示3家最近24h急诊医院 → 电话/导航/打车）

- 就医导航（周边宠物医院列表，基于腾讯地图POI，按距离排序）

- 基础健康档案（记录宠物昵称、年龄、品种、疫苗/驱虫日期，纯手动输入）

- 免责声明弹窗（启动页+结果页）

#### 不包含功能

- 无AI大模型

- 无支付/会员/裂变

- 无图片上传分析

- 无后台管理（V1.0后台仅用于查看用户数据）

### 3.2 V1.5 转化版（2周）—— 验证付费意愿

目标：付费转化率 ≥ 3%，会员开通率 ≥ 1%。

#### 新增功能

- 接入DeepSeek API（对中低风险症状生成详细报告）

- 微信支付（9.9元标准报告，新用户首次1元）

- PDF报告生成（含风险等级、护理建议、就医参考）

- 基础会员（月卡/年卡：无限次自查 + 每月2次免费标准报告）

- 裂变分享（分享报告解锁1次免费测评）

#### 调整

- 规则引擎保留，高风险仍走强制就医，不走AI。

### 3.3 V2.0 商业完整版（4周）—— 完整生态

目标：会员开通率≥1%，企微添加率≥5%。

#### 新增功能

- 多图上传AI分析（Claude Vision，用于皮肤/便便/呕吐物）

- 19.9元高阶报告（多图+深度文字解析）

- 异宠自查库（仓鼠、鹦鹉）

- 日常高频功能（便便拍照评分、粮罐配料表AI分析、体重趋势）

- 完整会员权益（季度卡、多宠家庭卡、门店折扣核销码）

- 门店认领与分佣系统（后台管理）

- 企业微信导流（结果页悬浮窗添加顾问）

- 公众号消息模板（疫苗/驱虫提醒）

- 后台敏感词热更新（无需发版）

- 签到积分兑换系统

## 4. 非功能需求

| 类型 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 小程序首屏加载 ≤ 1.5s；AI报告生成 ≤ 3s（DeepSeek） |
| 并发 | 云开发弹性扩容，支持单日10万+用户 |
| 可用性 | 核心功能（自查+导航）离线缓存，弱网可用 |
| 安全性 | 用户手机号、宠物照片加密存储；PDF防截屏水印 |
| 合规 | 每页均展示免责声明；禁止输出任何诊疗建议 |
| 成本控制 | AI调用缓存命中率≥40%；地图API日调用≤1万次（免费额度内） |

## 5. 页面结构与交互流程

### 5.1 小程序页面清单

| 页面名称 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | pages/index/index | 症状自查入口、急救通道、导航入口 |
| 症状自查（向导） | pages/symptom/guide | 选择宠物 → 选择部位 → 勾选症状 → 补充描述 |
| 风险结果页 | pages/risk/result | 展示风险等级（低/中/高），引导付费或就医 |
| 报告详情页 | pages/report/detail | 付费后展示完整AI报告（含PDF下载） |
| 就医导航 | pages/hospital/list | 附近医院列表，筛选，详情，导航 |
| 急救通道 | pages/emergency/index | 红色背景，展示急诊医院及一键导航 |
| 宠物档案 | pages/pet/profile | 多宠物管理，疫苗/驱虫记录 |
| 会员中心 | pages/member/index | 会员开通、权益查看、优惠券 |
| 我的 | pages/user/index | 订单、报告记录、邀请记录 |

### 5.2 核心交互流程

#### 流程1：症状自查 → 付费报告

text

首页 → 选择宠物 → 勾选症状（+可选上传图片） → 提交

→ 规则引擎判断风险等级

├─ 高风险 → 直接跳转急救通道（禁止付费）

└─ 低/中风险 → 展示风险结果页（免费预览部分建议）

→ 点击“查看完整报告” → 微信支付 → 调用AI生成报告 → 展示PDF

#### 流程2：急救通道

text

首页点击红色“急救”按钮 → 授权定位 → 获取最近3家24h医院

→ 展示名称、距离、电话 → 点击“导航”跳转腾讯地图

→ 点击“打车”跳转滴滴/高德。

## 6. 数据模型设计（数据库表）

采用微信云开发数据库（JSON集合）。以下为核心集合及关键字段。

### 6.1 用户表 users

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| _id | string | 自动生成 |
| openid | string | 微信openid |
| unionid | string | 可选 |
| phone | string | 加密存储 |
| nickname | string |  |
| avatar | string |  |
| created_at | date |  |
| member_expire | date | 会员到期时间 |

### 6.2 宠物表 pets

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| _id | string |  |
| user_id | string | 关联users._id |
| name | string | 宠物昵称 |
| type | string | cat/dog/other |
| breed | string | 品种 |
| age | number | 年龄（月） |
| weight | number | 体重（kg） |
| vaccine_date | date | 上次疫苗日 |
| deworm_date | date | 上次驱虫日 |

### 6.3 自查记录表 symptom_records

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| _id | string |  |
| user_id | string |  |
| pet_id | string |  |
| symptoms | array | 勾选的症状ID列表 |
| description | string | 用户补充描述 |
| images | array | 图片URL列表（最多6张） |
| risk_level | string | low/mid/high |
| ai_response | string | AI生成的原始文本 |
| report_paid | boolean | 是否已付费 |
| report_url | string | PDF文件云存储路径 |
| created_at | date |  |

### 6.4 AI缓存表 ai_cache

用于高频问题缓存，降低成本。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| _id | string |  |
| symptom_vector | string | 症状组合的哈希值（如MD5） |
| symptom_text | string | 原始症状描述 |
| ai_response | string | 缓存的AI输出 |
| hit_count | number | 命中次数 |
| expire_at | date | 有效期7天 |

### 6.5 订单表 orders

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| _id | string |  |
| user_id | string |  |
| type | string | report/member |
| amount | number | 实付金额（分） |
| status | string | pending/paid/refunded |
| transaction_id | string | 微信支付流水号 |
| report_id | string | 关联symptom_records._id（若为报告订单） |
| member_days | number | 购买会员天数 |

### 6.6 医院表 hospitals（POI抓取+商家认领）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| _id | string |  |
| name | string | 医院名称 |
| address | string |  |
| lat,lng | number | 经纬度 |
| phone | string |  |
| is_24h | boolean | 是否24小时 |
| rating | number | 用户评分（平均） |
| claim_status | string | pending/claimed |
| commission_rate | number | 分佣比例（%） |

其他表：member_benefits, coupons, invite_records, signin_logs 按需设计。

## 7. AI模型调用与成本控制方案

### 7.1 模型选择策略

| 场景 | 调用模型 | Token预估 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低风险常规症状 | DeepSeek | 500～1000 | 成本低，响应快 |
| 中风险、需详细建议 | DeepSeek | 1000～1500 |  |
| 高风险（罕见） | Claude | 1500～2000 | 极少使用 |
| 图片分析（便便/皮肤） | Claude Vision | 按图计费 | 仅V2.0启用 |

### 7.2 缓存机制（关键）

- 对用户提交的症状组合（结构化）+ 宠物品类 计算MD5作为缓存key。

- 命中缓存且相似度>0.85（可选Jaccard相似度）则直接返回历史AI结果，不再调用API。

- 缓存有效期7天，自动清理。

- 预计减少40% API调用。

### 7.3 规则引擎优先

- 高危症状（熔断词表）直接拦截，不调用任何AI。

- 风险等级为“高”但未触发熔断词，仍需调用AI生成护理建议，但强制附“立即就医”提示。

### 7.4 降级方案

- DeepSeek超时（>4s） → 自动切换到备用国内大模型（通义千问）。

- 全部AI不可用 → 降级为纯规则引擎，输出固定模板建议。

## 8. 接口清单（云函数）

使用微信云开发云函数，所有接口通过HTTP触发。

| 云函数名称 | 方法 | 说明 | 入参 | 出参 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| login | POST | 用户登录，获取openid | code | openid, userInfo |
| savePet | POST | 添加/编辑宠物 | pet对象 | petId |
| submitSymptom | POST | 提交自查记录 | symptomData | recordId, riskLevel |
| getRiskResult | POST | 获取风险结果（不付费） | recordId | riskLevel, previewTips |
| createOrder | POST | 创建报告/会员订单 | type, recordId | orderId, paymentParams |
| generateAIReport | POST | 支付后生成AI报告 | orderId, recordId | pdfUrl |
| getHospitals | GET | 获取附近医院 | lat, lng, is24h | hospitalList |
| claimHospital | POST | 门店认领（商家） | hospitalId, businessLicense | success |
| addBlackWord | POST | 后台添加敏感词 | word | success |
| ... |  |  |  |  |

云函数统一返回格式：

json

{

"code": 0,

"msg": "success",

"data": {}

}

## 9. 数据埋点需求

使用微信小程序自定义分析或第三方（如腾讯有数）。每个事件需上报：

| 事件名 | 触发时机 | 携带参数 |
| --- | --- | --- |
| page_view | 每个页面进入 | page_name |
| symptom_start | 开始自查 | pet_id |
| symptom_submit | 提交症状 | symptom_ids, has_image |
| risk_result_show | 展示风险结果 | risk_level, is_paid |
| emergency_click | 点击急救通道 | - |
| hospital_navi_click | 点击医院导航 | hospital_id, distance |
| order_create | 创建订单 | order_type, amount |
| pay_success | 支付成功 | order_id, amount |
| share_report | 分享报告 | report_id |
| add_wecom | 添加企业微信 | source_page |

## 10. 验收标准

### 10.1 V1.0 验收

- 症状自查（猫狗20种常见症状）可完整走通，风险等级判断正确（基于规则）。

- 急救通道能正确获取用户位置，展示最近3家24h医院，电话可拨，导航可跳转。

- 就医导航列表加载不超过2秒，支持按距离排序。

- 所有页面均展示免责声明，且不可关闭。

- 无崩溃、白屏，内存占用正常。

### 10.2 V1.5 验收

- 微信支付流程完整（下单 → 支付 → 回调 → 更新订单状态）。

- DeepSeek API调用成功，报告生成时间 ≤ 3秒。

- PDF可下载、分享，含防截屏水印。

- 会员开通后，自查次数不计费，且每月2次免费报告可正常使用。

- 分享报告后，新用户可免费获得1次报告。

### 10.3 V2.0 验收

- 多图上传（最多6张）可正常压缩并上传云存储。

- Claude Vision对便便、皮肤图片分析结果合理（通过人工抽检）。

- 门店认领后台可操作，分佣规则生效。

- 敏感词后台热更新后，5分钟内前端生效。

- 企业微信导流二维码能正确添加客服号。

## 附录：开发环境与工具

- 微信开发者工具（最新稳定版）

- 云开发控制台（数据库、云函数、存储）

- Git（代码版本管理）

- Claude Code（AI辅助编程，用于生成云函数、前端页面等）